Kukuljanovo,  29. veljače 2016. godine

NARUČITELJ:

Naziv:   		Grad Bakar (investitor izgradnje interne prometnice)

i

Industrijska zona d.o.o. (investitor izgradnje platoa)

Sjedište:		Bakar

Adresa:		Primorje 39

PROJEKTNI  ZADATAK

Projektni zadatak odnosi se na izradu tehničke dokumentacije  za:

- Izgradnju interne prometnice s infrastrukturom za plato oznake B 1 dužine 270 m  i  izgradnju (ravnanje) platoa oznake B 1 površine 33.000 m² u radnoj zoni R 29/1 Kukuljanovo

Izrada tehničke dokumentacije odnosi se na :

Izgradnju interne prometnice s infrastrukturom za plato oznake B 1  u radnoj zoni R 29/1, k.o. Kukuljanovo, u dužini od cca. 270,00 metara i izgradnju /ravnanje/ platoa oznake B 1 ukupne veličine oko 33.000 m² (33.000 m² površina platoa + 3.192 m² površina prometnice).

Svi elementi prometnice definirani su UPU-om radne zone R-29/1, a predmet ovog projektnog zadatka je prikazan na izvatku iz UPU R 29/1 prikazanog na kopiji katastarskog plana, koji je njegov sastavni dio. Trasa ceste ima oblik slova „L“ s dužim krakom od 160 m i kraćim dijelom u dužini od 110 m. Prometnica je izvedena do završnog sloja asfalta, pa je projektnom dokumentacijom potrebno uskladiti djelomično izvedeno stanje na terenu s odredbama urbanističkog plana.

Predmetni plato je poravnat i  podijeljen odnosno parceliran na 11 manjih parcela, ali je projektom potrebno u korisnu površinu platoa uključiti i kompletno prestalo građevinsko područje do granica susjednih čestica.

Napomena: Idejni projekti trebaju sadržavati svu dokumentaciju potrebnu za ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela, izrađeni prema Urbanističkom planu uređenja radne zone R 27 (Službene novine PGŽ broj 19/01 i isp. 21/01). Glavni i izvedbeni projekt treba sadržavati sve odredbe prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji (NN broj 153/2013). Investitor tj. Industrijska zona d.o.o. će sam ishoditi posebne uvjete i potvrde javnopravnih tijela, kao i građevinsku dozvolu.

Idejni, glavni i izvedbeni projekti trebaju biti izrađeni tako da se u zasebnim knjigama projektira prometnica, a u zasebnim knjigama platoi, sa zasebnim troškovnicima.

STRUKTURA POSLOVA:

a)  IZGRADNJA INTERNE PROMETNICE s infrastrukturom za platoe oznake B 1  u radnoj zoni R 29/17, k.o. Kukuljanovo, u dužini od 270,00 metara:

1. Izrada idejnog projekta za izgradnju interne prometnice s kompletnom infrastrukturom:

- Vodovod za sanitarno-tehnološke i protupožarne potrebe,

- Fekalna i oborinska kanalizacija,

- Javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor za prolaz elektroinstalacija, telekomunikacija i plinovoda s potrebnim zaštitnim cijevima u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu.

Cijena: _____________________

2. Izrada glavnog projekta s troškovnikom interne prometnice s kompletnom infrastrukturom :

- Vodovod za sanitarno-tehnološke i protupožarne potrebe,

- Fekalna i oborinska kanalizacija,

- Javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor za prolaz elektroinstalacija, telekomunikacija i plinovoda s potrebnim zaštitnim cijevima u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu.

Cijena: _____________________

3. Izrada izvedbenog projekta interne prometnice s kompletnom infrastrukturom :

- Vodovod za sanitarno-tehnološke i protupožarne potrebe,

- Fekalna i oborinska kanalizacija,

- Javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor za prolaz elektroinstalacija, telekomunikacija i plinovoda s potrebnim zaštitnim cijevima u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu.

Cijena: _____________________

b)  IZGRADNJA (ravnanje) platoa oznake B 1  u radnoj zoni R 29/1, k.o. Kukuljanovo, površine oko 33.000 m² :

1. Izrada idejnog projekta za izgradnju (ravnanje) platoa oznake B 1, površine oko 33.000 m² :

- Plato projektirati prema izvedenom stanju na terenu, uz priključenje u projekt cjelokupnog građevinskog područja definiranog urbanističkim planom,

- Na platou planirati 11 manjih građevinskih čestica sa zasebnim priključkom na internu cestu,

- Projektirati sve potrebne nasipe, usjeke odnosno potporne zidove, na način da se maksimalno iskoriste površine terena koji će se kasnije poravnati i ponuditi novim investitorima, a vodeći računa o što je moguće manjim troškovima.

Cijena: _____________________

2. Izrada glavnog projekta (uključujući geodetski projekt) s troškovnikom  :

- Plato projektirati prema izvedenom stanju na terenu, uz priključenje u projekt cjelokupnog građevinskog područja definiranog urbanističkim planom,

- Na platou planirati 11 manjih građevinskih čestica sa zasebnim priključkom na internu cestu,

- Projektirati sve potrebne nasipe, usjeke odnosno potporne zidove, na način da se maksimalno iskoriste površine terena koji će se kasnije poravnati i ponuditi novim investitorima, a vodeći računa o što je moguće manjim troškovima.

Cijena: _____________________

3. Izrada izvedbenog projekta za izgradnju (ravnanje) platoa :

- Plato projektirati prema izvedenom stanju na terenu, uz priključenje u projekt cjelokupnog građevinskog područja definiranog urbanističkim planom,

- Na platou planirati 11 manjih građevinskih čestica sa zasebnim priključkom na internu cestu,

- Projektirati sve potrebne nasipe, usjeke odnosno potporne zidove, na način da se maksimalno iskoriste površine terena koji će se kasnije poravnati i ponuditi novim investitorima, a vodeći računa o što je moguće manjim troškovima.

Cijena: _____________________

c)  GEODETSKI RADOVI

- Geodetski projekt odnosno elaborat parcelacije, elaborat objedinjenja čestica i elaborat iskolčenja svih elemenata ceste (čestica ceste i os ceste), prateće infrastrukture (sanitarni i protupožarni vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija, javna rasvjeta) i svih pripadajućih elemenata platoa (potporni zidovi, nasipi…). Iskolčenje izvesti trajnim oznakama na terenu i takvo predati investitoru.

Cijena: _____________________

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a : ______________________

PLANIRANI ROKOVI:

- Idejni projekt u roku od 30 dana od zaključenja ugovora,

- Glavni projekti komplet s troškovnicima u roku od 30 dana od prikupljenih svih posebnih uvjeta javnopravnih tijela,

- Parcelacijski elaborat u roku od 15 dana od pravomoćnosti građevinske dozvole,

- Elaborat objedinjenja čestica u roku od 15 dana od provedbe parcelacijskog elaborata,

- Izrada elaborata iskolčenja prilazne ceste s infrastrukturom kao i platoa u roku od 15 dana od dana dobivanja građevinske dozvole,

- Izvedbeni projekt u roku od 20 dana od dana dobivanja  građevinske dozvole.

Prilozi

- izvadak iz UPU-a  Radne zone R 29/1 na kopiji katastarskog plana s naznačenim planiranim projektom.

Naručitelj :

Grad Bakar

Tomislav Klarić, gradonačelnik

(odgovorna osoba naručitelja)

Industrijska zona d.o.o.

Irvin Badurina, dipl.iur., direktor

(odgovorna osoba naručitelja)

Ponuditelj:

U __________, dana _______ 2016.g.

_________________________         M.P.

(odgovorna osoba ponuditelja)